外资银行软件中心 · 数据团队

Harness Engineering

落地方案与实施细节全文档

文档版本：v1.0   |   机密级别：内部保密

发布日期：2026年4月

适用团队：Data Engineering Team / 数据工程团队

编制者：Harness Engineering 架构组

# 一、执行摘要

背景：本文档面向某外资银行（以下简称"本行"）软件中心数据团队，系统性阐述 Harness Engineering 的完整落地路径。方案以"Spec 驱动、合规优先、AI 增强"为核心设计理念，覆盖 Data / API / UI 三层工程体系，并与 PBOC、CBIRC、AML、PCI-DSS、BASEL III 等监管框架深度融合。

目标：通过标准化 Spec 文件驱动代码生成、测试、部署全流程，将开发效率提升 40%+，合规文档自动覆盖率达 95%，同时建立可复用的数据工程能力基座。

方案核心价值主张 ① 单一 YAML Spec → 跨层代码生成 ¦ ② 合规检查内嵌于 CI 流水线 ¦ ③ 多智能体并行编排降低人工干预 ¦ ④ 三层一体测试策略保障交付质量 ¦ ⑤ 银行级安全与审计全链路覆盖

| 维度 | 指标目标 |
| --- | --- |
| 开发效率提升 | ≥ 40% (功能交付周期压缩) |
| 合规自动覆盖率 | ≥ 95% (PBOC / CBIRC / AML) |
| 代码质量门禁通过率 | ≥ 98% (首次 PR 通过率) |
| 部署成功率 | 99.5% (生产环境零回滚目标) |
| 安全漏洞修复 SLA | Critical ≤ 4h / High ≤ 24h |
| 数据血缘覆盖率 | 100% (PCI-DSS 要求) |

# 二、背景与目标

## 2.1 外资银行数据团队现状痛点

- 代码质量参差不齐：多团队多语言，缺乏统一工程规范，PR Review 耗时占比 >30%

- 合规成本高昂：监管报告手工制作，AML/KYC 数据校验规则散落各处，存在合规漏洞风险

- 交付周期长：从需求到上线平均 6–8 周，Spec 变更引发全链路返工

- 测试覆盖率不足：Data Pipeline 单元测试覆盖率普遍低于 60%，回归测试依赖人工

- 环境一致性差：开发/测试/生产三套环境配置不同步，灵境 Bug 频发

- 知识孤岛严重：核心数据逻辑依赖少数资深工程师，文档滞后于代码

## 2.2 Harness Engineering 定义

Harness Engineering 是一套以"约束即代码"(Constraints as Code) 为哲学核心的工程范式。其本质是通过机器可读的 Spec 文件（YAML/JSON）定义业务意图、数据契约、合规约束，驱动 AI 辅助的代码生成器、测试框架和部署流水线自动完成 80%+ 的重复性工程工作，工程师专注于高价值业务决策。

| 层次 | What（做什么） | How（怎么做） |
| --- | --- | --- |
| Spec 层 | 业务意图 + 数据契约 + 合规规则 | YAML Spec 文件（单一真相源） |
| 生成层 | 代码骨架 + 测试用例 + 文档 | Jinja2/Handlebars 模板引擎 + LLM |
| 执行层 | Pipeline + API + UI | Spark / FastAPI / React |
| 治理层 | 审计日志 + 合规报告 + 告警 | OpenLineage + Prometheus + ELK |

# 三、整体架构设计

## 3.1 三层一体架构总览

整体架构遵循"单一 Spec 驱动、多层分离部署"原则，三层（Data / API / UI）共享同一套 Spec 契约，通过 Harness Orchestrator 协调生成、测试和部署。

[ 三层一体 Harness Engineering 架构 ] ┌─────────────────── YAML Spec (单一真相源) ───────────────────┐ │ entity • schema • compliance_rules • sla • lineage │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘ ▼ Harness Orchestrator (Multi-Agent DAG) ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │ Data Layer │ │ API Layer │ │ UI Layer │ │ Spark / SQL │ │ FastAPI │ │ React │ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ ▼ Compliance & Governance Layer PBOC ¦ CBIRC ¦ AML ¦ PCI-DSS ¦ BASEL III ¦ OpenLineage ¦ ELK

## 3.2 核心组件清单

| 组件 | 职责 | 技术选型 |
| --- | --- | --- |
| Harness Orchestrator | 多智能体任务编排，DAG 调度 | Python + Prefect / Airflow |
| Spec Parser | YAML Spec 解析与校验 | Pydantic v2 + jsonschema |
| Code Generator | 跨层代码骨架生成 | Jinja2 + LLM (Claude API) |
| Test Harness | 自动化测试用例生成与执行 | pytest + great_expectations |
| Compliance Engine | 合规规则检查与报告生成 | Python + OPA (Rego) |
| Data Lineage Tracker | 数据血缘追踪 | OpenLineage + Marquez |
| Secret Manager | 密钥与凭证管理 | HashiCorp Vault / AWS Secrets Manager |
| Observability Stack | 监控、日志、告警 | Prometheus + Grafana + ELK |
| CI/CD Pipeline | 构建、测试、部署自动化 | GitHub Actions / Jenkins |
| API Gateway | API 鉴权、限流、路由 | Kong / AWS API Gateway |

# 四、Spec 驱动工程体系

## 4.1 YAML Spec 文件规范

YAML Spec 是整个 Harness Engineering 体系的唯一真相源（Single Source of Truth）。每个数据实体、API 接口或 UI 模块对应一个独立的 Spec 文件，存放在 Monorepo 的

specs/<domain>/<entity_name>.spec.yaml

### 4.1.1 完整 Spec 文件结构（银行合规示例：AML 交易监控）

# specs/aml/transaction_monitor.spec.yaml

version: "1.0"

kind: DataPipeline

metadata:

name: transaction_monitor

domain: aml

owner: data-engineering@bank.com

classification: CONFIDENTIAL        # PCI-DSS 数据分类

retention_days: 2555               # PBOC 7年留存要求

tags: [aml, pboc, cbirc, pci-dss]

schema:

source:

type: jdbc

datasource: oracle_core_banking

table: TRANSACTION_FACT

fields:

- name: txn_id          type: string   nullable: false  pii: false

- name: customer_id     type: string   nullable: false  pii: true   mask: HASH

- name: amount_cny      type: decimal  nullable: false  pii: false

- name: txn_timestamp   type: timestamp nullable: false pii: false

- name: channel         type: string   nullable: false  pii: false

- name: counterparty_id type: string   nullable: true   pii: true   mask: TOKENIZE

business_rules:

- rule_id: AML-001

desc: 单笔人民币交易超50000元须触发报告

condition: "amount_cny > 50000 AND currency = 'CNY'"

action: GENERATE_STR_REPORT

regulation: PBOC_AML_2022

- rule_id: AML-002

desc: 24小时累计交易超200000元触发预警

condition: "SUM(amount_cny) OVER 24h > 200000"

action: FLAG_FOR_REVIEW

regulation: CBIRC_NOTICE_2021

compliance:

pboc:  { report_type: [STR, CTR], filing_deadline_hours: 24 }

cbirc: { risk_classification: HIGH, approval_required: true }

aml:   { screening_list: [UN_SANCTIONS, OFAC, EU_SANCTIONS] }

pci_dss: { scope: IN_SCOPE, encryption: AES256 }

sla:

latency_p99_ms: 500

throughput_tps: 10000

availability_pct: 99.95

lineage:

upstream: [oracle_core_banking.TRANSACTION_FACT]

downstream: [aml_alert_table, pboc_regulatory_report]

tests:

- type: schema_validation

- type: business_rule_coverage  threshold: 100%

- type: pii_masking_verification

- type: volume_anomaly_detection threshold: 3sigma

## 4.2 Spec 解析与校验流程

Spec 文件在被读取时经历三道校验闸门，确保合规性在最前端被拦截：

- 语法校验：Pydantic v2 Schema 校验 YAML 结构合法性

- 业务校验：检查 PII 字段必须设置 mask 策略，合规标签与 regulation 引用匹配

- 合规预审：OPA（Open Policy Agent）执行 Rego 规则，校验合规约束完整性

关键设计原则 "拒绝不合规的 Spec 比修复不合规的代码代价低 100 倍。" —— 所有合规规则在 Spec 层强制校验，不合规的 Spec 无法触发代码生成流程。

# 五、三层工程落地实现细节

## 5.1 Data Layer（Spark / SQL）

### 5.1.1 架构概述

Data Layer 负责数据的采集、清洗、转换、存储全链路处理。以 Apache Spark 为主计算引擎，支持批处理（Batch）和微批流处理（Micro-Batch）两种模式，通过 Spec 生成标准化的 PySpark Job 骨架。

### 5.1.2 生成的 PySpark Job 标准结构

# generated/aml/transaction_monitor_job.py  (由 Harness 自动生成)

from harness.spark import HarnessSparkSession, ComplianceLogger

from harness.compliance import PBOCReporter, AMLScreener

from harness.lineage import LineageTracker

class TransactionMonitorJob:

"""AML Transaction Monitor - AUTO-GENERATED from specs/aml/transaction_monitor.spec.yaml

DO NOT EDIT MANUALLY. Regenerate via: harness generate --spec transaction_monitor

"""

def __init__(self, spec_version="1.0"):

self.session = HarnessSparkSession.builder \

.appName("aml.transaction_monitor") \

.enableHiveSupport() \

.config("spark.sql.adaptive.enabled", "true") \

.getOrCreate()

self.compliance_logger = ComplianceLogger(spec_version=spec_version)

self.lineage = LineageTracker(job="transaction_monitor")

def extract(self) -> DataFrame:

# 数据血缘：记录 Source

self.lineage.start_read("oracle_core_banking.TRANSACTION_FACT")

df = self.session.read \

.format("jdbc") \

.option("dbtable", "TRANSACTION_FACT") \

.load()

return df

def transform(self, df: DataFrame) -> DataFrame:

# PII 脱敏（自动注入，来自 Spec.schema.fields.mask）

df = df.withColumn("customer_id", sha2(col("customer_id"), 256))

df = df.withColumn("counterparty_id", self._tokenize(col("counterparty_id")))

# AML-001: 单笔 >5万 CNY 触发 STR

df = df.withColumn("needs_str",

when((col("amount_cny") > 50000) & (col("currency") == "CNY"), True)

.otherwise(False))

return df

def load(self, df: DataFrame):

self.lineage.start_write("aml_alert_table")

df.write.mode("append").saveAsTable("aml.alert_table")

# 自动生成 PBOC STR 报告

PBOCReporter.generate_str(df.filter("needs_str = true"))

### 5.1.3 Data Quality 检查框架

基于 Great Expectations 集成，每个 Spec 的 tests 节点自动生成对应的期望集（Expectation Suite）：

# auto-generated: tests/aml/transaction_monitor_ge_suite.py

suite.expect_column_values_to_not_be_null("txn_id")

suite.expect_column_values_to_not_be_null("customer_id")

suite.expect_column_values_to_be_of_type("amount_cny", "DecimalType")

suite.expect_column_values_to_match_strftime_format("txn_timestamp", "%Y-%m-%dT%H:%M:%S")

suite.expect_column_values_to_not_match_regex("customer_id", r"^[0-9]{18}$")  # PII 脱敏验证

| Data Layer 组件 | 技术栈 | 合规关联 |
| --- | --- | --- |
| 批处理引擎 | Apache Spark 3.5 | PBOC 日终数据处理 |
| 流处理 | Spark Structured Streaming | AML 实时交易监控 |
| 数据质量 | Great Expectations | CBIRC 数据质量要求 |
| 元数据管理 | Apache Atlas | 数据血缘 (PCI-DSS) |
| 数据血缘 | OpenLineage + Marquez | BASEL III 数据溯源 |
| 格式标准 | Delta Lake / Parquet | 不可变审计日志 |
| 加密 | AES-256 at rest | PCI-DSS 3.2.1 |
| SQL 引擎 | Spark SQL / Trino | 监管报告生成 |

## 5.2 API Layer（FastAPI）

### 5.2.1 架构概述

API Layer 基于 FastAPI 框架，通过 Spec 自动生成 RESTful API 骨架，包含完整的请求校验、权限控制、审计日志和错误处理逻辑。每个 API 端点与 Spec 中的业务规则强绑定。

### 5.2.2 生成的 FastAPI 代码结构

# generated/api/aml/transaction_monitor_router.py

from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException, Security

from harness.auth import verify_jwt, require_role

from harness.audit import AuditLogger

from harness.compliance import ComplianceMiddleware

router = APIRouter(prefix="/api/v1/aml", tags=["AML"])

audit = AuditLogger(domain="aml", entity="transaction_monitor")

@router.get("/transactions/alerts",

response_model=AlertListResponse,

dependencies=[Security(require_role, scopes=["aml:read"])])

async def get_alerts(

filters: AlertFilters = Depends(),

current_user: User = Depends(verify_jwt),

):

"""查询 AML 预警列表 - AUTO-GENERATED from Spec AML-001/AML-002"""

async with audit.log_operation(user=current_user, action="READ_ALERTS"):

result = await AlertService.query(filters)

return result

@router.post("/transactions/str-report",

dependencies=[Security(require_role, scopes=["aml:report:write"])])

async def submit_str_report(

payload: STRReportPayload,

current_user: User = Depends(verify_jwt),

):

"""提交 PBOC STR 报告 - 24小时截止 (PBOC_AML_2022)"""

async with audit.log_operation(user=current_user, action="SUBMIT_STR"):

# CBIRC 要求：高风险操作须二次审批

await ComplianceMiddleware.require_dual_approval(payload)

return await STRService.submit(payload)

### 5.2.3 安全与认证体系

| 安全控制 | 实现方式 | 对应合规要求 |
| --- | --- | --- |
| 身份认证 | JWT (RS256) + OAuth2 + MFA | PCI-DSS Req 8 |
| 权限控制 | RBAC + ABAC 混合模型 | PCI-DSS Req 7 |
| API 限流 | 100 req/min per user/IP | DDoS 防护 |
| 传输加密 | TLS 1.3 强制 | PCI-DSS Req 4 |
| 审计日志 | 所有操作记录，不可篡改 | CBIRC 审计要求 |
| 数据脱敏 | 响应自动 mask PII 字段 | PBOC 个人信息保护 |
| 注入防护 | Parameterized Query 强制 | OWASP Top 10 |

## 5.3 UI Layer（React）

### 5.3.1 架构概述

UI Layer 基于 React 18 + TypeScript，通过 Spec 自动生成数据表格、表单、Dashboard 组件骨架。生成的组件包含完整的权限守卫、数据脱敏显示逻辑和操作审计埋点。

### 5.3.2 生成的 React 组件标准结构

// generated/ui/aml/AlertDashboard.tsx - AUTO-GENERATED

import { usePermission, useAuditLog } from "@harness/hooks";

import { PIIMaskedCell } from "@harness/components";

export const AlertDashboard: React.FC = () => {

const { hasPermission } = usePermission("aml:read");

const { logView } = useAuditLog("aml.alert_dashboard");

useEffect(() => { logView(); }, []); // 合规：记录页面访问

const columns: ColumnDef<Alert>[] = [

{ accessorKey: "txn_id", header: "交易编号" },

{   // PII 字段自动脱敏显示

accessorKey: "customer_id",

header: "客户编号",

cell: ({ row }) => <PIIMaskedCell value={row.original.customer_id} />

},

{ accessorKey: "amount_cny", header: "金额(CNY)",

cell: ({ row }) => <AmountCell value={row.original.amount_cny} threshold={50000} />

},

{ accessorKey: "rule_triggered", header: "触发规则" },

];

if (!hasPermission) return <AccessDenied />;

return <DataTable columns={columns} query={useAlertQuery} />;

};

UI 合规设计要点 ① 所有包含 PII 数据的字段默认脱敏显示，需明确权限才可查看原值 ② 敏感操作（如 STR 报告提交）须二次确认对话框 ③ 所有页面访问自动记录审计日志 ④ 导出功能限制 CSV/Excel 下载权限

# 六、多智能体编排体系（Multi-Agent Orchestration）

## 6.1 AgentPool 设计

Harness Engineering 内置 AgentPool，由多个专职 Agent 协同完成代码生成、测试、合规审查任务。Agent 之间通过 DAG 任务图进行编排，支持并行和串行混合执行。

| Agent 名称 | 职责 | 输入 → 输出 |
| --- | --- | --- |
| SpecParser Agent | YAML Spec 解析与合规预审 | Spec YAML → AST + 校验报告 |
| DataLayer Agent | PySpark/SQL 代码生成 | AST → PySpark Job + 测试套件 |
| APILayer Agent | FastAPI 代码生成 | AST → Router + Schema + Tests |
| UILayer Agent | React 组件生成 | AST → TSX Component + Storybook |
| ComplianceAudit Agent | 合规规则全链路校验 | 代码 → 合规报告 + 缺陷清单 |
| TestOrchestrator Agent | 测试执行与结果聚合 | 代码 → 测试报告 + 覆盖率 |
| DocGen Agent | 技术文档自动生成 | Spec + 代码 → Confluence 文档 |
| DeployGuard Agent | 部署前最终安全检查 | 制品 + 报告 → 部署许可/拒绝 |

## 6.2 DAG 任务编排流程

# harness/orchestrator/dag.py

from harness.agents import AgentPool

from harness.dag import DAGBuilder

dag = DAGBuilder("harness_main")

# 串行：Spec 解析必须先完成

dag.task("parse_spec",    agent=AgentPool.SpecParser)

# 并行：三层代码生成同时执行

dag.task("gen_data_layer", agent=AgentPool.DataLayer,   upstream=["parse_spec"])

dag.task("gen_api_layer",  agent=AgentPool.APILayer,    upstream=["parse_spec"])

dag.task("gen_ui_layer",   agent=AgentPool.UILayer,     upstream=["parse_spec"])

# 并行：合规审查 + 测试同时跑

dag.task("compliance_check", agent=AgentPool.ComplianceAudit,

upstream=["gen_data_layer","gen_api_layer","gen_ui_layer"])

dag.task("run_tests",       agent=AgentPool.TestOrchestrator,

upstream=["gen_data_layer","gen_api_layer","gen_ui_layer"])

# 文档生成

dag.task("gen_docs", agent=AgentPool.DocGen,

upstream=["compliance_check","run_tests"])

# 部署门禁：所有检查通过才允许部署

dag.task("deploy_guard", agent=AgentPool.DeployGuard,

upstream=["compliance_check","run_tests","gen_docs"],

gate=lambda ctx: ctx.all_passed())

## 6.3 Memory 三层体系

| Memory 层 | 内容 | 生命周期 |
| --- | --- | --- |
| Short-term Memory | 当前任务上下文、中间变量、临时结果 | Task 生命周期内 |
| Working Memory | 跨 Agent 共享状态、Spec AST、验证结果 | DAG 执行期间 |
| Long-term Memory | 历史 Spec、合规规则库、代码模板、错误模式 | 永久存储（向量数据库） |

# 七、银行合规框架深度集成

## 7.1 监管框架映射矩阵

| 监管框架 | 核心要求 | Harness 自动化实现 |
| --- | --- | --- |
| PBOC AML 2022 | 大额及可疑交易报告（CTR/STR），24h 申报 | AML-001/002 规则自动检测 + PBOC 报告生成 |
| CBIRC 监管要求 | 数据质量管理、风险分类、高风险业务双重审批 | GE 数据质量检查 + 工作流审批集成 |
| AML 国际标准 | FATF 制裁名单筛查、KYC 持续验证 | 实时制裁名单 API 集成 + 每日增量比对 |
| PCI-DSS 3.2.1 | 持卡人数据保护、传输加密、访问控制、审计日志 | AES-256加密 + TLS1.3 + RBAC + 不可变日志 |
| BASEL III | 数据溯源、资本计算数据质量、月末数据一致性 | OpenLineage 完整血缘 + 数据版本快照 |
| 个人信息保护法 | PII 最小化收集、脱敏处理、数据主体权利 | Spec 层 PII 标注 + 自动脱敏 + 删除接口 |

## 7.2 PBOC 大额及可疑交易报告自动化流程

- 交易数据实时进入 Spark Streaming Pipeline

- AML-001 规则检测：单笔 CNY >5万 → 标记 needs_str=true

- AML-002 规则检测：24h 累计 >20万 → 标记 needs_ctr=true

- PBOCReporter 模块自动生成 XML 格式 STR/CTR 报告

- 报告存入加密存储，触发审批工作流

- 审批通过后，自动提交至 PBOC 报告系统（API 对接）

- 记录提交时间戳、操作人、报告编号至审计日志（24h 内完成的合规证据）

## 7.3 PCI-DSS 数据保护实现细节

# harness/compliance/pci_dss.py

class PCIDSSHandler:

ENCRYPTION_ALGO = "AES-256-GCM"

KEY_ROTATION_DAYS = 90  # PCI-DSS Req 3.6

@staticmethod

def auto_encrypt_pii_fields(df: DataFrame, spec: Spec) -> DataFrame:

"""自动加密 Spec 中标记 pii=true 的字段"""

pii_fields = [f.name for f in spec.schema.fields if f.pii]

for field in pii_fields:

if spec.get_mask(field) == "HASH":

df = df.withColumn(field, sha2(col(field), 256))

elif spec.get_mask(field) == "TOKENIZE":

df = df.withColumn(field, udf(PCIDSSHandler.tokenize)(col(field)))

return df

@staticmethod

def generate_access_log(user: str, resource: str, action: str):

"""PCI-DSS Req 10: 不可篡改审计日志"""

log_entry = { "user": user, "resource": resource, "action": action,

"timestamp": datetime.utcnow().isoformat(), "ip": get_client_ip() }

ImmutableAuditLogger.write(log_entry)  # 写入 WORM 存储

# 八、Monorepo 工程结构设计

## 8.1 目录结构

bank-data-harness/          # Monorepo 根目录

├── .harness/               # Harness 配置核心

│   ├── config.yaml         # 全局配置（环境/密钥引用/合规开关）

│   ├── agents.yaml         # AgentPool 配置

│   ├── compliance.yaml     # 合规规则注册表

│   └── templates/          # Jinja2/Handlebars 代码模板

│       ├── data/           # PySpark 模板

│       ├── api/            # FastAPI 模板

│       └── ui/             # React 组件模板

│

├── specs/                  # YAML Spec 文件（唯一真相源）

│   ├── aml/                # AML 域

│   │   ├── transaction_monitor.spec.yaml

│   │   └── customer_risk_rating.spec.yaml

│   ├── reporting/          # 监管报告域

│   │   ├── pboc_ctr.spec.yaml

│   │   └── cbirc_monthly.spec.yaml

│   ├── credit/             # 信贷域

│   └── treasury/           # 资金域

│

├── packages/               # 共享库

│   ├── harness-core/       # Spec Parser + 生成引擎

│   ├── harness-compliance/ # 合规规则引擎（OPA 封装）

│   ├── harness-spark/      # Spark 工具库

│   ├── harness-api/        # FastAPI 中间件

│   └── harness-ui/         # React 组件库

│

├── apps/                   # 应用层（由 Harness 生成）

│   ├── data-pipelines/     # Spark 作业

│   ├── api-services/       # FastAPI 微服务

│   └── web-portal/         # React 前端

│

├── tests/                  # 测试（部分自动生成）

│   ├── unit/

│   ├── integration/

│   └── compliance/         # 合规专项测试

│

├── infra/                  # IaC（Terraform）

│   ├── modules/

│   └── envs/  (dev/staging/prod)

│

└── .github/workflows/      # CI/CD 流水线

# 九、CI/CD 流水线设计

## 9.1 流水线总体流程

Harness CI/CD 流水线分为 6 个阶段，每个阶段设置质量门控（Quality Gate），未通过则阻断后续阶段。

| 阶段 | 执行内容 | 质量门控标准 |
| --- | --- | --- |
| ① Spec Validation | YAML 语法校验 + OPA 合规预审 | 0 违规，Spec 格式 100% 合法 |
| ② Code Generation | Harness 多 Agent 并行生成三层代码 | 生成完整度 100%，无语法错误 |
| ③ Static Analysis | SonarQube + Bandit + ESLint + mypy | Security Rating ≥ A，0 Critical Bug |
| ④ Automated Testing | 单元测试 + 集成测试 + 合规专项测试 | 覆盖率 ≥ 80%，合规用例 100% 通过 |
| ⑤ Security Scan | SAST + DAST + 依赖漏洞扫描 (Trivy) | 0 Critical/High CVE，OWASP 通过 |
| ⑥ Compliance Report | 自动生成合规报告，上传至 GRC 系统 | 所有合规项 PASS，审批链完整 |
| ⑦ Deploy (Prod) | Blue-Green 部署 + 烟雾测试 | P99 延迟符合 SLA，健康检查通过 |

## 9.2 GitHub Actions 流水线配置（核心片段）

# .github/workflows/harness-pipeline.yml

name: Harness Engineering Pipeline

on:

push:

paths: ["specs/**", "packages/**", "apps/**"]

jobs:

spec-validation:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- name: Validate Spec Files

run: |

harness validate --spec-dir specs/ --strict

harness compliance-check --framework pboc,cbirc,aml,pci-dss,basel3

code-generation:

needs: spec-validation

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Run Harness Multi-Agent Generation

run: harness generate --all --parallel --output apps/

security-scan:

needs: code-generation

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: SAST - Bandit (Python)

run: bandit -r apps/ -ll -f json -o bandit-report.json

- name: Dependency Scan - Trivy

run: trivy fs . --severity CRITICAL,HIGH --exit-code 1

- name: OWASP Dependency Check

run: dependency-check.sh --project bank-harness --scan apps/

compliance-report:

needs: [test, security-scan]

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Generate Compliance Report

run: |

harness compliance-report --output compliance-report.pdf

harness upload-to-grc --file compliance-report.pdf

# 十、三层一体测试策略

## 10.1 测试金字塔

| 测试层级 | 覆盖范围 | 工具 & 目标覆盖率 |
| --- | --- | --- |
| Unit Tests | 单个函数/组件逻辑 | pytest / Jest ≥ 80% |
| Integration Tests | 跨服务接口交互 | pytest + testcontainers ≥ 70% |
| Contract Tests | API Schema 契约一致性 | Pact 100%（Spec 驱动） |
| Compliance Tests | 合规规则全覆盖 | 自定义框架 100% 规则覆盖 |
| Data Quality Tests | 数据质量断言 | Great Expectations 100% Expectation |
| Performance Tests | SLA 压测 | Locust / k6 P99 ≤ 500ms |
| Security Tests | OWASP Top 10 渗透测试 | ZAP + Semgrep 0 High/Critical |
| E2E Tests | 全链路用户场景 | Playwright 核心场景 100% |

## 10.2 合规专项测试用例示例

# tests/compliance/test_aml_rules.py  (AUTO-GENERATED)

class TestAML001:

"""AML-001: 单笔 CNY >5万触发 STR"""

def test_str_triggered_above_threshold(self, spark):

df = create_test_df([{"amount_cny": 60000, "currency": "CNY"}])

result = TransactionMonitorJob().transform(df)

assert result.filter("needs_str = true").count() == 1

def test_str_not_triggered_below_threshold(self, spark):

df = create_test_df([{"amount_cny": 40000, "currency": "CNY"}])

result = TransactionMonitorJob().transform(df)

assert result.filter("needs_str = true").count() == 0

def test_pii_fields_masked_in_output(self, spark):

original_id = "310101199001011234"  # 身份证号

df = create_test_df([{"customer_id": original_id}])

result = TransactionMonitorJob().transform(df)

# PII 脱敏验证：输出不得包含原始身份证号

assert original_id not in result.first()["customer_id"]

# 十一、安全架构设计

## 11.1 纵深防御模型

采用"零信任 + 纵深防御"安全架构，每一层都有独立的安全控制，不依赖任何单一防线。

| 安全层次 | 控制措施 |
| --- | --- |
| 网络层 | VPC 隔离 + WAF + DDoS 防护 + 网络分段（DMZ/Core/Management） |
| 应用层 | API Gateway 限流 + OWASP 防护 + 输入校验 + CSP Headers |
| 认证层 | MFA 强制 + JWT 短期令牌 (1h 过期) + 服务账号 Workload Identity |
| 授权层 | RBAC + 最小权限原则 + 资源级权限 + 定期权限复审 |
| 数据层 | AES-256 静态加密 + TLS 1.3 传输加密 + 字段级加密（PII） |
| 审计层 | WORM 不可变日志 + SIEM 实时告警 + 日志集中管理（ELK） |
| 密钥管理 | HashiCorp Vault + 90 天自动轮换 + HSM 保护根密钥 |
| 供应链安全 | SBOM 生成 + 镜像签名（Cosign）+ 依赖漏洞扫描 |

## 11.2 密钥与凭证管理

# harness/security/vault_client.py

class HarnessVaultClient:

"""密钥管理 - 所有密钥通过 Vault 获取，代码中禁止硬编码"""

def get_db_credentials(self, env: str, service: str) -> DBCredentials:

path = f"secret/data/{env}/{service}/db"

secret = self.vault.read(path)

return DBCredentials(**secret["data"])

def rotate_encryption_key(self, key_name: str):

"""PCI-DSS Req 3.6: 密钥定期轮换"""

self.vault.write(f"transit/keys/{key_name}/rotate")

self.audit.log(f"Key rotated: {key_name}")

# 十二、可观测性与监控体系

## 12.1 三支柱可观测性

| 支柱 | 工具栈 | 关键指标 |
| --- | --- | --- |
| Metrics（指标） | Prometheus + Grafana | Pipeline TPS、延迟 P99、错误率、合规报告提交及时率 |
| Logs（日志） | ELK Stack（Elasticsearch + Logstash + Kibana） | 结构化 JSON 日志、审计日志、合规事件日志 |
| Traces（链路追踪） | OpenTelemetry + Jaeger | 跨服务调用链路、数据血缘链路、慢查询定位 |

## 12.2 告警规则示例

# harness/monitoring/alert_rules.yaml

groups:

- name: compliance_alerts

rules:

- alert: STR_SUBMISSION_DELAYED

expr: pboc_str_pending_hours > 20  # 接近24h截止

severity: critical

annotations:

summary: "PBOC STR 报告接近申报截止时间"

action: "立即联系合规团队处理"

- alert: AML_SCREENING_FAILURE

expr: aml_screening_error_rate > 0.001

severity: critical

annotations:

summary: "AML 制裁名单筛查失败率异常"

- alert: PII_DATA_EXPOSURE_RISK

expr: pii_unmasked_api_calls > 0

severity: critical

annotations:

summary: "检测到未脱敏 PII 数据通过 API 返回"

# 十三、落地实施路线图

## 13.1 四阶段实施计划

| 阶段 | 时间 | 交付物 & 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1：基础建设 | 第 1-6 周 | Monorepo 搭建完成 ¦ Spec Schema 定义 ¦ 核心 packages 开发 ¦ CI/CD 基础流水线 ¦ Vault 集成 ¦ 开发环境就绪 |
| Phase 2：试点落地 | 第 7-12 周 | 选取 AML 交易监控作为试点 Spec ¦ 三层代码生成验证 ¦ 合规测试套件 ¦ Agent 编排调试 ¦ 联调测试通过 ¦ UAT 完成 |
| Phase 3：规模化推广 | 第 13-20 周 | 扩展至 5+ 数据域 ¦ PBOC/CBIRC 报告自动化 ¦ GRC 系统对接 ¦ 全团队培训 ¦ SonarQube 集成 ¦ 生产部署 |
| Phase 4：持续优化 | 第 21-26 周 | 效率指标达标验收（40%+ 提升）¦ 合规覆盖率 95%+ ¦ 知识库积累 ¦ Skills 自动注入优化 ¦ 经验总结 & 复盘 |

## 13.2 关键里程碑检查点

| 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- |
| M1: Spec 框架就绪（Week 4） | Spec Schema v1.0 定稳，Parser + OPA 合规预审可运行 |
| M2: 代码生成 PoC（Week 8） | AML 试点 Spec → 三层代码全自动生成，本地可运行 |
| M3: CI/CD 完整（Week 10） | 7 阶段流水线全通，合规报告自动生成 |
| M4: 生产上线（Week 16） | AML Pipeline 生产稳定运行 ≥ 2 周，SLA 达标 |
| M5: 规模化验收（Week 24） | 5+ 域 Spec 覆盖，效率提升 40%+，合规覆盖 95%+ |

# 十四、团队能力建设与培训

## 14.1 角色定义与职责

| 角色 | 核心职责 | 技能要求 |
| --- | --- | --- |
| Spec Author | 编写和维护 YAML Spec 文件，定义业务规则 | YAML + 业务理解 + 合规知识 |
| Harness Engineer | 开发和维护代码生成模板、Agent 逻辑 | Python + Jinja2 + LLM API |
| Data Engineer | 接收生成代码并进行业务定制开发 | PySpark + SQL + 数据建模 |
| Compliance Engineer | 维护合规规则库、参与 Spec 审核 | 监管框架知识 + OPA/Rego |
| Platform Engineer | 维护 CI/CD、基础设施、Vault、监控 | K8s + Terraform + GitHub Actions |

## 14.2 培训计划

| 培训模块 | 内容 |
| --- | --- |
| Spec 编写工作坊（2天） | YAML Spec 规范、业务规则建模、合规标签使用、Spec Review 流程 |
| Harness CLI 使用（1天） | harness generate / validate / test / deploy 命令集，本地开发工作流 |
| 合规框架深度（1天） | PBOC/CBIRC/AML/PCI-DSS 核心要求，合规测试用例编写 |
| 数据质量管理（1天） | Great Expectations 使用，数据血缘可视化，告警处理 |
| 安全编码实践（半天） | OWASP Top 10 防护，密钥管理，PII 处理规范 |

# 十五、风险识别与缓解措施

| 风险 | 影响程度 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| LLM 生成代码质量不稳定 | 高 | 人工审查门控 + 静态分析 + 严格测试覆盖要求；保留 Manual Override 机制 |
| Spec 变更引发下游冲击 | 高 | Spec 版本控制（Git Tag）+ 向后兼容性校验 + 变更影响分析工具 |
| 合规规则更新滞后 | 极高 | 监管文件订阅机制 + 合规工程师专职维护 + 季度规则审计 |
| 密钥泄露风险 | 极高 | Vault 集中管理 + 90天轮换 + 代码 pre-commit 扫描硬编码密钥 |
| 生产数据污染测试 | 高 | 强制测试数据隔离 + 测试环境网络隔离 + 数据脱敏策略 |
| Agent 编排死锁/循环 | 中 | DAG 超时机制 + 熔断器模式 + 人工干预入口 |
| 团队采纳阻力 | 中 | 渐进式推广 + 快速反馈循环 + 管理层支持 + 激励机制 |
| 第三方库供应链攻击 | 高 | SBOM 生成 + Trivy 扫描 + 私有 Artifact 仓库 + 镜像签名 |

# 十六、附录

## 附录 A：Harness CLI 命令参考

harness init                           # 初始化新 Spec

harness validate --spec <file>         # 校验单个 Spec

harness validate --all --strict        # 全量严格校验

harness generate --spec <file>         # 生成单个 Spec 的三层代码

harness generate --all --parallel      # 全量并行生成

harness test --spec <file>             # 运行指定 Spec 的测试

harness compliance-check --framework pboc,aml  # 合规检查

harness compliance-report --output report.pdf  # 生成合规报告

harness lineage --spec <file>          # 查看数据血缘图

harness diff --spec <file> --version v1.0  # Spec 变更对比

harness deploy --env staging           # 部署到指定环境

## 附录 B：监管框架缩写表

| 缩写 | 全称与说明 |
| --- | --- |
| PBOC | 中国人民银行 - 负责 AML/CTR/STR 大额可疑交易报告监管 |
| CBIRC | 中国银行保险监督管理委员会 - 银行业务合规监管 |
| AML | Anti-Money Laundering - 反洗钱，含 FATF 国际标准 |
| PCI-DSS | Payment Card Industry Data Security Standard - 支付卡数据安全标准 |
| BASEL III | 巴塞尔协议 III - 银行资本充足率与数据质量要求 |
| STR | Suspicious Transaction Report - 可疑交易报告（PBOC 要求） |
| CTR | Cash Transaction Report - 大额现金交易报告（PBOC 要求） |
| GRC | Governance, Risk & Compliance - 治理风险合规管理系统 |
| OPA | Open Policy Agent - 开源策略引擎，用于合规规则执行 |
| RBAC | Role-Based Access Control - 基于角色的访问控制 |
| SBOM | Software Bill of Materials - 软件物料清单 |
| WORM | Write Once Read Many - 不可篡改存储，用于审计日志 |

## 附录 C：参考文档

- PBOC《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2022年修订）

- CBIRC《银行业金融机构数据治理指引》

- PCI Security Standards Council - PCI DSS v3.2.1

- FATF Recommendations on Anti-Money Laundering

- Apache Spark 官方文档：https://spark.apache.org/docs/

- OpenLineage 规范：https://openlineage.io/

- Open Policy Agent 文档：https://www.openpolicyagent.org/

- HashiCorp Vault 文档：https://developer.hashicorp.com/vault

文档声明 本文档为银行内部保密文件，仅供授权人员查阅。文档内容涉及系统架构、合规策略和安全配置，请严格遵守信息安全管理规定，禁止未授权传播。如有疑问，请联系数据工程团队架构组。